## Slide 1: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 2: Übersicht
Idee und Konzeption
Produktvorstellung
Organisation

## Slide 3: Idee
Nützliche Funktionen schaffen, die beim Studieren helfen
  Lernplan
  Hausaufgabenmanager
  Dozentenliste
  Notenübersicht
  Kursmanager
  NewsFeed
  ALLES IN EINEM!
Probleme beim Organisieren unseres Studienalltags bewältigen
Unsere Vision: Zugriff auf Infos über ein zentrales Programm

## Slide 4: Stacey-Matrix
Art der Implementation der Features bekannt
Allerdings kein genauer Zeitplan
Ziel zu Beginn nicht bekannt
Flexible Reaktion auf Tests
Features Priorität zuordnen
Agiles Projektmanagement

## Slide 5: Informationen
Rahmenbedingungen Abgabe der Planung ist bis zum 18.04.2022 Das Projekt muss bis zum 12.06.2022 fertiggestellt werden
Die Präsentation erfolgt am 14.06.2022
Kunden /User Unsere primäre Zielgruppe sind Studenten Unsere sekundäre Zielgruppe sind die Lehrkräfte Wir selbst als Ersteller des Projektes sind typische Stellvertreter dieser Zielgruppe
Hypothesen Probleme / Chancen Eigene Erfahrungen mit einem nicht ausgereiften Planungs/Organisationstool sind Grundlage für das Projekt. Die Unübersichtlichkeit und die daraus resultierende schlechte Planungsfähigkeit sind große Probleme für die Studenten.
Business Value Wir erschaffen den Studenten eine benutzerfreundliche und übersichtliche Oberfläche für ihre Schulplanung.
User Value Langfristig schaffen wir den Studenten mehr Zeit durch ein geordnetes Planungssystem.

## Slide 6: Scrum-Rahmenbedingungen
Sprintdauer: 2 Wochen
Organisation in „Daily‘s“
Sprint Review zum Sprintabschluss (Progress wird einem dedizierten Review unterzogen)
Definition of Done: Abgeschlossen ist eine Aufgabe dann, wenn sie vollständig den Code-Standards entspricht und vom Senior Developer (Matthias Lay) reviewed und von uns allen getestet wurde.
Unterteilung der Features in Epics und Stories

## Slide 7: Aufgabenzuteilung
Stakeholder:
User Stories und Finanzierung (Martin Lüttecke & Studenten)
Product Owner:
Backlogführung (Nicolas Messerschmidt)
Scrum Master:
Agilen Rahmen einhalten & Entwickler unterstützen
Entwickler:
Implementierung der Stories als Features im Programm (Matthias Lay & Marco Erne)
HINWEIS: PO und SM sind ebenfalls als Entwickler beteiligt

## Slide 8: Produktvorstellung

## Slide 9: Trello

## Slide 10: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 11: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 12: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 13: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 14: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 15: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 16: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 17: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 18: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 19: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 20: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 21: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 22: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 23: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!

## Slide 24: Project SimpleStudies
Hier werden Sie geholfen!